KoproGo ASBL

Cadre de Gouvernance IT Intégré

ITIL v4  ·  TOGAF ADM  ·  Scrum  ·  Nexus  ·  SAFe

De la supervision en production au développement agile à l’échelle

Mappé sur l’architecture réelle du repository GitHub gilmry/koprogo

Version 2.0 — Mars 2026

Document stratégique interne

# Table des matières

# 1. Vision d’ensemble et intégration des frameworks

## 1.1 Pourquoi cinq frameworks ?

KoproGo couvre l’intégralité du cycle de vie d’un service informatique, de l’architecture à l’exploitation. Cinq frameworks spécialisés sont articulés dans un cadre cohérent, adapté à la croissance progressive du projet (10 à 5 000+ copropriétés).

| Framework | Dimension | Question clé | Périmètre KoproGo |
| --- | --- | --- | --- |
| TOGAF ADM | Architecture d’entreprise | QUOI construire et comment ça s’emboîte ? | Architecture hexagonale, jalons 0→7 |
| Scrum | Développement agile | COMMENT livrer itérativement en équipe ? | Sprints 2 sem., Product Backlog, ceremonies |
| Nexus | Scaling multi-équipes | COMMENT coordonner 2-4 Scrum Teams ? | Nexus Integration Team, intégration (J3+) |
| SAFe | Scaling portefeuille | COMMENT aligner stratégie et exécution à grande échelle ? | ART, PI Planning, Portfolio (J5+) |
| ITIL v4 | Gestion des services | COMMENT opérer et supporter en production ? | Monitoring, incidents, support, CSI |

## 1.2 Cartographie d’intégration

Les cinq frameworks s’articulent autour du cycle de vie complet du service KoproGo :

| Phase | TOGAF | Scrum | Nexus / SAFe | ITIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie | Phase A : Vision | Product Backlog | Nexus Backlog / PI Objectives | Service Strategy |
| Conception | Phases B-D | Sprint Planning + Refinement | Cross-team Refinement / PI Planning | Service Design / SLA |
| Construction | Phase E-F | Sprint Execution (2 sem.) | Intégration Nexus / ART Sync | Transition / Release |
| Évaluation | Phase G | Sprint Review + Demo | Nexus Review / System Demo | Service Operation |
| Adaptation | Phase H | Sprint Retrospective | Nexus Retro / Inspect & Adapt | CSI continue |

## 1.3 Maturité agile progressive

L’adoption des frameworks est alignée sur la croissance de l’équipe et du nombre de copropriétés :

| Jalon | Taille équipe | Framework actif | Outils | Trigger de passage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J0-J1 | 1-2 devs | Kanban personnel | GitHub Projects (#2, #3) | 3ème contributeur régulier |
| J2 | 3-5 devs | Scrum (1 équipe) | GitHub Projects + Milestones | 6ème contributeur |
| J3-J4 | 6-15 devs | Scrum + Nexus (2-4 teams) | GitHub + outil intégré | 4ème Scrum Team ou 16ème dev |
| J5+ | 15+ devs | Scrum + Nexus + SAFe | Suite Agile complète | Besoin d’alignement portfolio |

## 1.4 Contexte technique KoproGo (depuis le repo)

| Couche | Technologie | Dossier repo | Métriques clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Rust / Actix-web 4.9 | backend/src/ | 73 endpoints, P50=69ms, P99=752ms |
| Frontend | Astro 4.0 + Svelte (Islands) | frontend/src/ | SSG, composants réactifs |
| Base de données | PostgreSQL 15 | backend/migrations/ | LUKS encryption at rest |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Loki | monitoring/ | 30j métriques, 7j logs |
| Sécurité | Suricata IDS + CrowdSec WAF | infrastructure/ | fail2ban, AIDE, rkhunter |
| CI/CD | GitHub Actions + ArgoCD | .github/ + argocd/ | Pipelines auto, GitOps |
| IaC | Terraform + Ansible | infrastructure/ | OVH Cloud, provisioning automatisé |
| Tests | Unit + BDD + E2E + Load | backend/tests/ + load-tests/ | Pyramide complète |

# 2. TOGAF ADM — Architecture d’entreprise

TOGAF fournit le cadre pour piloter l’évolution architecturale de KoproGo à travers ses jalons. Le cycle ADM est adapté au contexte ASBL et à l’architecture hexagonale existante.

## 2.1 Phase Préliminaire — Principes d’architecture

Principes dérivés du CLAUDE.md, GOVERNANCE.md et VISION du repo :

| Principe | Justification | Implication technique |
| --- | --- | --- |
| Séparation stricte des couches | Architecture hexagonale = indépendance domaine | Domain → 0 dépendance ; Application → ports ; Infrastructure → adapters |
| Open Source permanent (AGPL-3.0) | Transparence ASBL, confiance | Code auditable, pas de vendor lock-in, fork possible |
| Sobriété numérique | 0,12g CO₂/req, 96% mieux que SaaS | Rust natif, VPS 4,20€/mois, 5% RAM |
| Progression par jalons | Capacités validées > dates fixes | Jalon 0→7, chaque jalon débloque le suivant |
| Démocratie technologique | 1 membre = 1 voix, prix voté en AG | eID belge, blockchain AG (J3+) |
| Privacy by Design | GDPR Articles 15-17, 20 | AES-256, consentement explicite, droit à l’oubli |

## 2.2 Phase A — Vision d’architecture par jalon

| Jalon | Cible | Architecture Baseline | Architecture Target | Delta clé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J0 ✓ | 10-20 early adopters | Monolithe Rust, VPS unique | 73 endpoints, arch. hexagonale | Domain/App/Infra séparés |
| J1 | 50-100 copros | VPS + scripts monitoring | LUKS + backups GPG + GDPR | Sécurité production |
| J2 | 200-500 copros | Single VPS | K3s cluster + facturation TVA | Orchestration conteneurs |
| J3 | 500-1000 copros | K3s local | IA + Blockchain + IoT + ASBL | Services avancés |
| J4-5 | 1000-5000 copros | Cluster K3s | K8s multi-node + mobile app | Scale horizontal |
| J6-7 | 5000+ copros | K8s national | PropTech 2.0 + multi-région | Fédération |

## 2.3 Phases B-C-D — Architecture métier, SI et technique

### 2.3.1 Architecture métier (Phase B)

Domaines DDD lisibles dans backend/src/domain/ :

| Domaine métier | Entités principales | Cas d’usage clés | API Endpoints |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion immobilière | Building, Unit, Owner | CRUD, multi-propriété, quotes-parts | /buildings, /units, /owners |
| Charges & Comptabilité | Expense, Invoice | TVA belge (6/12/21%), PCMN, recouvrement | /expenses, /invoices |
| Gouvernance copro | Board, Decision, Vote | Conseil copro (>20 lots), AG, PV | /board/*, /votes |
| Communauté (SEL) | Exchange, SharedItem | Troc, partage objets, compétences | /community/* |
| IAM & Sécurité | User, Role, Permission | Multi-rôles (syndic/comptable/admin) | /auth, /users |

### 2.3.2 Architecture SI (Phase C) — Pattern hexagonal

| Couche | Rôle | Contenu repo | Règle de dépendance |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | Logique métier pure | domain/entities/, domain/services/ | AUCUNE dépendance externe |
| Application | Orchestration use cases | application/dto/, ports/, use_cases/ | Dépend UNIQUEMENT du Domain |
| Infrastructure | Adapters externes | infrastructure/database/, web/ | Implémente les ports Application |

### 2.3.3 Architecture technique (Phase D)

| Composant | Jalon 0-1 (actuel) | Jalon 2-3 (cible) | Jalon 4+ (vision) |
| --- | --- | --- | --- |
| Compute | 1 VPS OVH (1vCPU/2GB) | K3s cluster (2-3 nodes) | K8s multi-node auto-scaling |
| Stockage | PostgreSQL 15 + LUKS | PostgreSQL HA (patroni) | PostgreSQL + TimescaleDB (IoT) |
| Réseau | Traefik reverse proxy | Traefik + CrowdSec WAF | Service mesh (Istio/Linkerd) |
| Observabilité | Prometheus+Grafana+Loki | Idem + Alertmanager avancé | OpenTelemetry distribué |
| CI/CD | GitHub Actions | GitHub Actions + ArgoCD | ArgoCD + Tekton pipelines |
| Sécurité | fail2ban, Suricata, AIDE | + Falco (runtime security) | + OPA/Gatekeeper, Vault |

## 2.4 Phases E-G — Gouvernance et conformité

- Toute évolution architecturale majeure passe par une RFC sur GitHub Discussions

- Les Pull Requests incluent une checklist conformité aux principes d’architecture

- Le Comité d’Éthique IA (J3+) valide les choix liés à l’IA et la blockchain

- Les Architecture Decision Records (ADR) documentent chaque décision dans docs/

# 3. Scrum — Framework agile fondamental

Scrum est le cadre agile de base utilisé par chaque équipe KoproGo. Ce chapitre définit comment rôles, événements et artéfacts sont concrètement implémentés, avant la mise à l’échelle Nexus (ch.4) et SAFe (ch.5).

## 3.1 Les trois piliers appliqués à KoproGo

| Pilier Scrum | Principe | Traduction KoproGo | Outil concret |
| --- | --- | --- | --- |
| Transparence | Tout le travail visible par tous | Code AGPL-3.0, Issues/PR publiques, Grafana | GitHub Projects #2 + Grafana dashboards |
| Inspection | Vérification fréquente | Sprint Review, CI green obligatoire, code review | GitHub Actions CI + PR reviews |
| Adaptation | Ajustement immédiat si dérive | Sprint Retro, post-mortems, votes AG | GitHub Discussions (Rétro) |

## 3.2 Rôles Scrum dans le contexte KoproGo

Les rôles sont adaptés au contexte open source ASBL. Les utilisateurs (copropriétaires) sont aussi membres de l’ASBL avec droit de vote, ce qui renforce la boucle de feedback :

| Rôle Scrum | Responsabilités | Qui chez KoproGo | Spécificité ASBL |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Maximiser la valeur, gérer le Backlog, prioriser | Co-pilote produit (Farah) | Membres ASBL influencent roadmap via votes AG + Discussions |
| Scrum Master | Faciliter, lever obstacles, coach agile | Architecte principal initialement, puis dédié (J2+) | Vérifie aussi conformité architecture hexagonale (lien TOGAF) |
| Developers | Auto-organisés, livrent un Increment Done | Contributeurs core + communauté open source | Contributeurs code/docs : -50% tarif cloud (participatif) |

## 3.3 Événements Scrum mappés sur KoproGo

| Événement | Durée | Participants | Input | Output | Outil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2h max | PO + SM + Devs | Product Backlog + capacité | Sprint Goal + Sprint Backlog | GitHub Milestones |
| Daily Scrum | 15 min (async) | Developers | Sprint Backlog + blocages | Plan 24h | Slack/Discord channel |
| Sprint Review | 1h max | Team + stakeholders | Increment Done | Feedback + Backlog adapté | Démo staging + Discussion |
| Sprint Retro | 1h max | Scrum Team | Métriques + vécu | Actions amélioration | GitHub Discussions (Rétro) |
| Refinement | ~1h continu | PO + Devs concernés | Issues vagues/grosses | Issues estimées/découpées | GitHub Issues + labels |

### 3.3.1 Le Sprint KoproGo

Durée fixe de 2 semaines (lundi → vendredi S+2), bon équilibre entre réactivité et capacité pour un projet open source où les contributeurs ne sont pas tous à temps plein.

- Sprint Goal : objectif clair formulé dans le Milestone GitHub

- La cadence de 2 semaines reste identique même avec Nexus (J3+) et SAFe (J5+)

- Pas de travail ajouté en cours de Sprint sauf incidents P1 (cf. ITIL chapitre 6)

### 3.3.2 Daily Scrum asynchrone

Vu la nature distribuée du projet open source (contributeurs multi-fuseaux) :

- Chaque développeur poste dans un channel dédié avant 10h CET

- Format : (1) Fait hier, (2) Fait aujourd’hui, (3) Blocages

- Scrum Master surveille les blocages et intervient sous 2h

- Sync vocal hebdomadaire (mercredi 14h CET) complète le format async

## 3.4 Artéfacts Scrum dans le repo GitHub

| Artéfact Scrum | Définition | Équivalent KoproGo | Emplacement |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Liste ordonnée de tout ce qui pourrait être nécessaire | GitHub Issues + GitHub Projects #2 | Vue Board triée par priorité |
| Sprint Backlog | Items sélectionnés + plan de livraison | Milestone du Sprint courant + items assignés | Milestone «Sprint N» |
| Increment | Somme des items Done, déployable | Merge sur main + CI green + staging deploy | Branche main + ArgoCD |
| Product Goal | Objectif long terme du Backlog | Jalon courant (ex: J1 = 50-100 copros) | ROADMAP_PAR_CAPACITES.rst |
| Sprint Goal | Objectif unique du Sprint | Description du Milestone GitHub | Milestone description |

## 3.5 Definition of Done (DoD)

Engagement qualité non négociable. Tout item doit satisfaire TOUS ces critères :

| Catégorie | Critère DoD | Vérification | Auto ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Compile sans warnings (cargo build) | GitHub Actions CI | Oui |
| Code | Respecte architecture hexagonale (pas d’import infra dans domain) | Code review + CI lint | Partiel |
| Tests | Tests unitaires écrits ET passants (100% Domain) | cargo test --lib | Oui |
| Tests | Tests intégration passants si nouvel endpoint | cargo test --test integration | Oui |
| Tests | Tests E2E passants pour parcours critiques | Playwright + cargo test --test e2e | Oui |
| Sécurité | 0 vulnérabilité critique (cargo audit) | GitHub Actions security.yml | Oui |
| Sécurité | GDPR vérifié si données personnelles touchées | Checklist PR | Non |
| Docs | API documentée (endpoint + DTO) | Code review | Non |
| Docs | CHANGELOG.md mis à jour | Checklist PR | Non |
| Review | Approuvé par au moins 1 peer reviewer | GitHub PR required reviews | Oui |
| Deploy | Déployable sur staging sans intervention manuelle | ArgoCD auto-sync | Oui |
| Perf | Pas de régression P99 (si endpoint modifié) | Load tests optionnels | Semi |

## 3.6 Estimation et vélocité

Planning Poker avec échelle Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) en story points. Items > 13 points à découper au Refinement.

- 1 point ≈ ~2h de travail pour un développeur expérimenté sur le projet

- Labels GitHub : size:S (1-2), size:M (3-5), size:L (8-13), size:XL (>13 = à découper)

- Vélocité de référence : moyenne des 3 derniers Sprints

- Règle : ne jamais dépasser 110% de la vélocité de référence au Planning

## 3.7 Gestion du Product Backlog

### 3.7.1 Structure des items

| Champ | Contenu | Obligatoire | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre | [type] Description courte | Oui | [feat] Ajout API multi-propriété |
| User Story | En tant que <rôle>, je veux <action>, afin de <bénéfice> | Oui (features) | En tant que syndic, je veux gérer les quotes-parts |
| Critères d’acceptation | Given/When/Then (Gherkin) | Oui | Given un lot avec 2 propriétaires, When... |
| Labels | type + priority + size + domain | Oui | type:feat, priority:P2, size:M, domain:buildings |
| Dépendances | Issues liées (blocks/blocked by) | Si applicable | Blocks #42, Blocked by #38 |

### 3.7.2 Priorisation

Trois critères pondérés, renforcés par la démocratie ASBL :

- Valeur métier (40%) : impact direct sur les copropriétaires / l’ASBL

- Urgence technique (30%) : dette technique, sécurité, stabilité

- Alignement jalon TOGAF (30%) : contribution à l’atteinte du jalon courant

Les votes communauté (GitHub Discussions + AG annuelle) influencent la valeur métier.

## 3.8 Articulation Scrum ↔ autres frameworks

| Articulation | Mécanisme | Exemple concret |
| --- | --- | --- |
| Scrum ↔ TOGAF | Principes d’architecture alimentent la DoD et les revues de code | PR important infra dans domain/ → refusée automatiquement |
| Scrum ↔ Nexus | Quand > 1 Scrum Team, Nexus coordonne les Sprints (même cadence) | J3 : Teams Core + Frontend + Platform synchronisées |
| Scrum ↔ SAFe | Les Sprints deviennent des itérations dans un Program Increment (PI) | J5+ : 5 Sprints = 1 PI de 10 semaines + 1 IP Sprint |
| Scrum ↔ ITIL | Incidents P1 peuvent interrompre le Sprint (compensé au suivant) | Bug critique prod → hotfix prioritaire dans le Sprint |
| Scrum ↔ ASBL | AG annuelle et votes influencent le Product Backlog | AG vote «mobile app prioritaire» → PO remonte les items mobile |

# 4. Nexus — Coordination multi-équipes (Jalon 3+)

Nexus est le framework de scaling immédiat quand KoproGo dépassera une seule Scrum Team (Jalon 3, 500-1000 copros). Nexus ajoute une couche de coordination légère au-dessus de Scrum, sans le remplacer. Chaque Scrum Team continue d’appliquer le chapitre 3.

## 4.1 Structure Nexus cible

| Rôle / Équipe | Responsabilité | Domaines couverts | Artéfacts clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Nexus Integration Team (NIT) | Cohérence technique cross-équipes | Architecture hexagonale, CI/CD, standards | Nexus Sprint Backlog, DoD commune |
| Team Core (Backend) | API, Domain, Use Cases Rust | Buildings, Owners, Expenses, Board | Incréments backend, migrations DB |
| Team Frontend | UI Astro/Svelte, UX, accessibilité | Pages, composants, responsive, a11y | Incréments frontend, tests E2E |
| Team Platform | Infra, DevOps, Sécurité, Monitoring | K3s/K8s, Terraform, Ansible, observabilité | Runbooks, IaC, dashboards |
| Team Community | Modules SEL, partage, communauté | Exchanges, SharedItems, Messaging | Features communautaires |

## 4.2 Événements Nexus (au-dessus de Scrum)

| Événement Nexus | Quand | Qui | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nexus Sprint Planning | Début de Sprint (après Sprint Planning par team) | PO + 1 représentant/team + NIT | Identifier dépendances cross-team, coordonner |
| Nexus Daily Scrum | Quotidien (après Daily de chaque team) | 1 représentant/team + NIT | Signaler blocages d’intégration |
| Nexus Sprint Review | Fin de Sprint | Toutes les teams + stakeholders | Démo de l’Integrated Increment complet |
| Nexus Sprint Retrospective | Fin de Sprint (après Retro par team) | 1 représentant/team + NIT | Améliorer intégration cross-team |

## 4.3 Artéfacts Nexus dans le repo

| Artéfact Nexus | Équivalent KoproGo | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog (unique) | GitHub Issues + GitHub Projects #2 (Software) | github.com/gilmry/koprogo/issues |
| Nexus Sprint Backlog | Sprint Milestone + filtres par team label | GitHub Milestones + labels team:* |
| Integrated Increment | Branche main après merge de toutes les PR + CI green | Branche main + GitHub Actions |
| Cross-Team DoD | DoD commune (ch.3.5) + règles d’intégration NIT | CONTRIBUTING.md + .github/ templates |

## 4.4 CI/CD et intégration continue

| Pipeline | Déclencheur | Étapes | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| CI Pipeline | Push/PR sur toute branche | Lint → Build → Tests unit. → Tests intég. → Security | 100% pass + 0 vulnérabilités critiques |
| CD Staging | Merge sur develop | Build image → Deploy staging → E2E → Load | E2E pass + P99 < 1s + success > 99% |
| CD Production | Merge sur main (via PR) | ArgoCD sync → Rolling update → Health check | Health OK + 0 downtime |
| Security Scan | Hebdomadaire + chaque PR | Lynis + rkhunter + AIDE + dépendances | Score Lynis > 80 + 0 rootkit |

## 4.5 Gestion des branches (flux Git multi-équipes)

- main : production, déployé automatiquement via ArgoCD

- develop : branche d’intégration Nexus, tests E2E automatisés

- feature/* : branches de fonctionnalité (durée max 1 Sprint)

- fix/* : corrections de bugs, hotfix/* : corrections urgentes (bypass develop)

- Conventions de commit : feat:, fix:, docs:, chore: (Conventional Commits)

# 5. SAFe — Scaled Agile Framework (Jalon 5+)

SAFe intervient quand KoproGo dépassera les limites de Nexus (4 Scrum Teams) et aura besoin d’aligner la stratégie ASBL, le développement multi-équipes et les opérations IT à l’échelle. SAFe n’annule pas Nexus ni Scrum : il ajoute une couche d’alignement portfolio au-dessus.

## 5.1 Pourquoi SAFe pour KoproGo ?

Au Jalon 5 (2000-5000 copropriétés, 15+ développeurs), le projet présente des caractéristiques qui justifient SAFe :

- Plusieurs flux de valeur parallèles : PropTech core, modules communautaires, IA/IoT, mobile

- Alignement nécessaire entre stratégie ASBL (votes AG) et exécution technique

- Gestion de portefeuille : investissements dans IA, Blockchain, IoT avec arbitrage

- Coordination fournisseurs externes : partenaires énergie, intégrateurs eID, audit sécurité

- Conformité réglementaire croissante : GDPR complet, droit belge copropriété, potentiel ISO 27001

## 5.2 Configuration SAFe retenue : Essential SAFe

KoproGo adopte la configuration Essential SAFe (la plus légère) plutôt que Full SAFe, cohérent avec les valeurs de sobriété et de simplicité de l’ASBL. Les éléments clés retenus :

| Élément SAFe | Définition | Adaptation KoproGo | Lien ASBL |
| --- | --- | --- | --- |
| Agile Release Train (ART) | Ensemble de Scrum Teams alignées sur un flux de valeur | 1 ART = toutes les teams (Core, Frontend, Platform, Community, IA/IoT) | L’ART livre la mission ASBL |
| Program Increment (PI) | Cycle de planification de 8-12 semaines (5-6 Sprints) | PI = 5 Sprints de 2 sem. (10 sem.) + 1 Innovation & Planning Sprint | PI aligné sur les jalons TOGAF |
| PI Planning | Événement de planification de 2 jours pour tout l’ART | Format hybride : 1 jour présentiel + 1 jour remote | PO présente les priorités votées en AG |
| System Demo | Démo de l’incrément intégré complet à chaque Sprint | Équivalent de la Nexus Sprint Review mais à l’échelle ART | Ouverte aux membres ASBL intéressés |
| Inspect & Adapt (I&A) | Rétrospective à l’échelle en fin de PI | Analyse quantitative (métriques) + problem-solving workshop | Alimente les propositions pour l’AG annuelle |
| Innovation & Planning (IP) Sprint | Sprint dédié exploration, formation, préparation PI suivant | Hackathon communautaire + PI Planning | Contributions open source, onboarding |

## 5.3 Program Increment (PI) détaillé

Le PI est le battement de cœur de SAFe. Chez KoproGo, il s’articule ainsi :

| Semaine | Sprint | Activité clé | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | Sprint 1 | Démarrage PI, features prioritaires | Increment 1 sur staging |
| S3-S4 | Sprint 2 | Développement continu | Increment 2 + System Demo |
| S5-S6 | Sprint 3 | Intégration, dette technique | Increment 3 + System Demo |
| S7-S8 | Sprint 4 | Stabilisation, hardening | Increment 4 + System Demo |
| S9-S10 | Sprint 5 | Finalisation, préparation release | Increment 5 = PI Release candidate |
| S11-S12 | IP Sprint | Hackathon + Inspect & Adapt + PI Planning suivant | PI rétrospective + PI+1 planifié |

## 5.4 PI Planning — Adaptation ASBL

Le PI Planning est l’événement le plus important de SAFe. Chez KoproGo, il est enrichi par la dimension démocratique :

### 5.4.1 Inputs du PI Planning

- Vision produit : alignée sur le jalon TOGAF courant et les décisions de la dernière AG

- Top 10 Features : priorisées par le PO selon les votes communauté + valeur métier

- Contexte architectural : état de l’architecture cible TOGAF, contraintes techniques

- Capacité des teams : vélocité référence de chaque Scrum Team (ch.3.6)

- Risques et dépendances : ROAM board (Resolved, Owned, Accepted, Mitigated)

### 5.4.2 Outputs du PI Planning

- PI Objectives par team : objectifs SMART pour les 5 Sprints

- Program Board : visualisation des features, dépendances et milestones

- ROAM Board : risques identifiés et stratégies de mitigation

- Confidence Vote : chaque team vote sa confiance (1-5) sur les objectifs

- Décisions d’architecture : ADR validés pendant le PI Planning (lien TOGAF Phase H)

## 5.5 Rôles SAFe spécifiques

| Rôle SAFe | Responsabilité | Qui chez KoproGo | Différence vs Scrum/Nexus |
| --- | --- | --- | --- |
| Release Train Engineer (RTE) | Facilite l’ART, PI Planning, I&A, élimine obstacles cross-ART | Scrum Master senior / dédié | Comme un Scrum Master mais pour tout l’ART |
| Product Management | Vision produit, roadmap, priorisation features pour l’ART | Co-pilote produit (Farah) + PO délégués par team | Au-dessus des PO individuels des Scrum Teams |
| System Architect | Garde-fou architecture, guide évolutions techniques | Architecte principal (Gilles) | Veille à la conformité TOGAF à l’échelle |
| Business Owners | Représentent la valeur métier, participent au PI Planning | Membres du CA ASBL + représentants copropriétaires | Spécificité ASBL : démocratiquement élus |

## 5.6 Lean Portfolio Management (LPM) adapté ASBL

SAFe introduit une gestion de portefeuille stratégique. Chez KoproGo, elle s’articule avec la gouvernance ASBL :

| Flux de valeur | Contenu | Budget PI (exemple J5) | Décision d’allocation |
| --- | --- | --- | --- |
| PropTech Core | Gestion copropriété (comptabilité, AG, documents) | 40% du budget dev | PO + CA ASBL |
| Communauté | Modules SEL, partage, troc, annuaire | 20% | PO + vote communauté GitHub |
| IA & Data | OCR, chatbot, prévisions ML, maintenance prédictive | 15% | PO + Comité Éthique IA |
| IoT & Énergie | Capteurs, DPE automatisé, achats groupés | 15% | PO + partenaires énergie |
| Plateforme | Infra, sécurité, monitoring, DevOps, mobile | 10% | System Architect + Platform Team |

L’allocation budgétaire entre flux de valeur est proposée par le CA ASBL et votée en AG (1 membre = 1 voix). C’est le lien direct entre la démocratie ASBL et l’exécution SAFe.

## 5.7 Métriques SAFe

| Métrique | Définition | Cible KoproGo | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| PI Predictability | % des PI Objectives atteints | ≥ 80% | Comparaison objectifs vs réalisés en I&A |
| Velocity (par team) | Story points livrés par Sprint | Tendance stable/croissante | GitHub Projects Insights |
| Lead Time | Temps idée → production | ≤ 1 PI (12 sem.) | Tracking issue création → merge main |
| Release Frequency | Fréquence des releases production | ≥ 1 par Sprint | ArgoCD deploys |
| Quality (defect rate) | Défauts par release | ≤ 2 P2+ par PI | Issues label:bug après release |
| Team Happiness | Satisfaction des contributeurs | ≥ 4,0/5 | Enquête anonyme par PI |
| Net Promoter Score (NPS) | Satisfaction utilisateurs | ≥ 50 | Enquête copropriétaires semestrielle |

## 5.8 Transition Nexus → SAFe

La transition de Nexus vers SAFe n’est pas un big-bang mais une évolution progressive :

| Phase | Actions | Durée | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Préparation | Former le RTE, définir les flux de valeur, préparer le premier PI Planning | 1-2 mois | RTE certifié, flux de valeur documentés |
| 2. Premier PI | Lancer le PI avec les Scrum Teams existantes (ex-Nexus) | 12 semaines | PI Planning réussi, Confidence Vote ≥ 3/5 |
| 3. Calibration | Ajuster le cadre après I&A, affiner les métriques | 2-3 PI | PI Predictability ≥ 70% |
| 4. Maturité | LPM opérationnel, allocation budgétaire par flux, ISO 27001 préparation | En continu | PI Predictability ≥ 80%, NPS ≥ 50 |

## 5.9 SAFe et les valeurs ASBL

L’adoption de SAFe chez KoproGo n’est pas une simple copie du framework corporate. Les valeurs ASBL infusent chaque élément :

- Transparence : PI Objectives, Program Board et métriques sont publics (lien AGPL-3.0)

- Démocratie : Business Owners sont élus en AG, allocation budgétaire votée

- Sobriété : Essential SAFe uniquement (pas Full SAFe), éviter la bureaucratie

- Solidarité : IP Sprint inclut du mentorat pour nouveaux contributeurs + Fonds de Solidarité

- Durabilité : chaque PI inclut un objectif CO₂ (maintenir ≤ 0,15g/req)

# 6. ITIL v4 — Gestion des services IT en production

ITIL v4 structure la gestion opérationnelle de KoproGo en production. Ce cadre est adapté au contexte ASBL avec des exigences de qualité élevées (99,74% uptime validé).

## 6.1 Service Value System (SVS)

| Composant SVS | Adaptation KoproGo | Implémentation concrète |
| --- | --- | --- |
| Principes directeurs | Transparence, sobriété, démocratie | Code AGPL-3.0, métriques publiques, votes AG |
| Gouvernance | ASBL + Comité Éthique IA | GOVERNANCE.md, décisions tracées |
| Chaîne de valeur | Build → Deploy → Operate → Support → Improve | CI/CD + Monitoring + Support + Rétro |
| Amélioration continue | Rétros + métriques + feedback | Grafana dashboards + GitHub Discussions |
| Pratiques | 34 pratiques ITIL adaptées contexte open source | Détail ci-dessous |

## 6.2 Gestion des incidents

| Niveau | Critères | Réponse | Exemples | Escalade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Critique | Service indisponible, perte données | 15 min | API down, DB corrompue, breach | Immédiat : Lead Tech + tous |
| P2 Majeur | Dégradation significative | 1 heure | P99 > 5s, erreurs > 5%, backup KO | Lead Tech sous 30 min |
| P3 Modéré | Impact limité | 4 heures | Feature KO, lenteur ponctuelle | Équipe concernée |
| P4 Mineur | Gêne cosmétique | 24 heures | Bug UI, typo, UX | Backlog normal |

Processus incident :

- Détection : Alertmanager déclenche sur seuils Prometheus (CPU > 80%, error_rate > 1%)

- Notification : webhook Slack/email/PagerDuty selon jalon

- Diagnostic : Grafana dashboards + Loki logs + Suricata IDS

- Résolution : Runbook monitoring/scripts/ + rollback ArgoCD si nécessaire

- Post-mortem : Issue GitHub label «incident» + rétro Nexus/SAFe

## 6.3 Gestion des problèmes

- Known Error Database (KEDB) : GitHub Issues label «known-error»

- Root Cause Analysis (RCA) : template 5 Pourquoi

- Workarounds : runbooks dans monitoring/

- Résolution définitive : intégrée au backlog Scrum/Nexus

## 6.4 Gestion des changements

| Type | Processus | Approbation | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | PR → CI green → merge develop → CD staging | 1 peer review | Feature, bugfix, docs |
| Normal | RFC → PR → CI → staging → merge main | 2 peers + Lead | Changement API, migration DB |
| Urgence | Hotfix → CI → merge main direct | Lead seul (post-review 24h) | Vulnérabilité critique, P1 |

## 6.5 Service Desk & Support

| Jalon | Canal | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J0-J1 | GitHub Issues + Discussions | FAQ / docs auto | Communauté | Développeur |
| J2 | + email support@koprogo.com | Template réponses | Contributeur formé | Développeur |
| J3+ | + chatbot IA | Assistant IA conversationnel | Support humain | Dev + escalade |

## 6.6 Service Level Management

| Métrique SLA | Cible | Mesure | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité | ≥ 99,5% mensuel | Success rate Prometheus | Grafana dashboard |
| Performance P50 | ≤ 100ms | Latence médiane API | Prometheus + load-tests/ |
| Performance P99 | ≤ 1 000ms | Latence 99e percentile | Prometheus + load-tests/ |
| Réponse incidents P1 | ≤ 15 min | Temps alerte → prise en charge | Alertmanager |
| RPO | ≤ 24h | Fréquence backups GPG+S3 | infrastructure/ scripts |
| RTO | ≤ 2h | Temps restauration complète | Runbooks |
| Impact CO₂ | ≤ 0,15g/req | Empreinte carbone/requête | PERFORMANCE_REPORT.rst |

## 6.7 Monitoring & Event Management

| Niveau | Outil | Métriques | Alertes |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | Prometheus + node_exporter | CPU, RAM, disque, réseau | CPU > 80% 5 min, disque > 85% |
| Application | Prometheus + Actix-web metrics | Req/s, latences, taux erreur | Error rate > 1%, P99 > 2s |
| Base de données | Prometheus + pg_exporter | Connexions, slow queries, cache | Connexions > 80%, cache < 95% |
| Sécurité | Suricata + CrowdSec + AIDE | Intrusions, brute-force, intégrité | Toute alerte IDS, AIDE change |
| Logs | Loki + Promtail | Logs structurés app + système | Patterns erreur récurrents |

## 6.8 Sécurité de l’information

| Mesure | Implémentation | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiffrement at-rest | LUKS (AES-XTS-512) + GPG backups | Permanent | Platform Team |
| IDS/IPS | Suricata (SQLi, XSS, path traversal) | Temps réel | Platform Team |
| WAF | CrowdSec community threat intelligence | Temps réel | Platform Team |
| Anti brute-force | fail2ban (SSH, Traefik, API, PostgreSQL) | Temps réel | Platform Team |
| Audit | Lynis (hebdo) + rkhunter (quotidien) | Hebdo/Quotidien | Platform Team |
| Intégrité fichiers | AIDE | Quotidien | Platform Team |
| Hardening | sysctl (SYN cookies, anti-spoofing, ASLR) | Au déploiement | Platform Team |
| GDPR | Articles 15-17, 20, audit logging, consentement | Permanent | Tous |
| CI Security | GitHub Actions security.yml + Dependabot | Chaque PR | Automatisé |

## 6.9 Gestion de la capacité

| Palier | Copros | Infra/mois | CPU | RAM | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuel | 10-20 | 4,20€ | 8% | 128MB/2GB | Monitoring baseline |
| Validation | 100 | 8€ | ~20% | ~400MB | Alertes seuils |
| Viabilité | 500 | 13€ | ~40% | ~800MB | Scale vertical |
| Impact | 1 000 | 18€ | ~60% | ~1,2GB | Migration K3s |
| Leadership | 2 000 | 29€ | cluster | cluster | K3s HA |
| Référence | 5 000 | 163€ | cluster | cluster | K8s auto-scaling |

# 7. Amélioration continue (CSI) — Le pont entre les cinq frameworks

L’amélioration continue est le processus commun. Elle constitue le moteur qui fait évoluer KoproGo de jalon en jalon.

## 7.1 Boucle d’amélioration intégrée

| Source | Framework | Input | Output | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Métriques Grafana | ITIL | Dashboards performance + uptime | Optimisations | Continue |
| Post-mortems | ITIL | RCA des incidents P1/P2 | Changements préventifs | Par incident |
| Sprint Retro | Scrum | Feedback équipe | Évolution pratiques | Chaque Sprint |
| Sprint Review | Scrum | Démo + feedback stakeholders | Backlog adapté | Chaque Sprint |
| Nexus Retro | Nexus | Intégration cross-team | Amélioration coordination | Chaque Sprint (J3+) |
| Inspect & Adapt | SAFe | Métriques PI + problem-solving | Évolution cadre agile | Chaque PI (J5+) |
| Architecture Review | TOGAF | Conformité principes | Évolution architecture cible | Trimestrielle |
| Assemblée Générale | ASBL | Votes membres (1 pers = 1 voix) | Roadmap + allocation surplus | Annuelle |
| GitHub Discussions | Communauté | Propositions communauté | RFC → Issues → Sprints | Continue |

## 7.2 KPIs transversaux

| KPI | Framework | Cible | Outil de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime mensuel | ITIL | ≥ 99,5% | Prometheus / Grafana |
| MTTR (P1) | ITIL | ≤ 30 min | Alertmanager + tickets |
| Lead time (idée → prod) | Scrum/Nexus | ≤ 2 semaines | GitHub PR metrics |
| Deploy frequency | Scrum + ITIL | ≥ 1/semaine | ArgoCD deploys |
| Change failure rate | ITIL + Scrum | ≤ 5% | Rollbacks / hotfixes |
| Sprint velocity | Scrum | Stable/croissante | GitHub Projects |
| PI Predictability | SAFe | ≥ 80% | I&A metrics (J5+) |
| Conformité architecture | TOGAF | 100% PR conformes | Code reviews |
| Empreinte CO₂ | TOGAF + ITIL | ≤ 0,15g/req | PERFORMANCE_REPORT.rst |
| Satisfaction utilisateur | ITIL + SAFe | ≥ 4,0/5 | Enquêtes + Discussions |
| Couverture tests | Scrum | ≥ 80% global, 100% Domain | Cargo test --coverage |

# 8. Runbooks opérationnels

Procédures opérationnelles standardisées pour les scénarios critiques (en lien avec monitoring/scripts/) :

## 8.1 Runbook — Incident P1 : API indisponible

| Étape | Action | Commande / Outil | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Détecter | Alerte Alertmanager : api_up == 0 | Grafana dashboard API Health | Auto |
| 2. Qualifier | Vérifier health check | curl https://api2.koprogo.com/api/v1/health | 2 min |
| 3. Diagnostiquer | Consulter logs + métriques | Grafana → Loki + Prometheus CPU/RAM | 5 min |
| 4a. Si OOM | Relancer backend | systemctl restart koprogo-backend | 2 min |
| 4b. Si DB down | Vérifier + relancer PostgreSQL | systemctl status/restart postgresql | 5 min |
| 4c. Si deploy KO | Rollback ArgoCD | argocd app rollback koprogo --revision <prev> | 3 min |
| 5. Vérifier | Health check + smoke tests | curl + smoke_test.sh | 5 min |
| 6. Communiquer | Status update utilisateurs | Status page + email si > 15min | Immédiat |
| 7. Post-mortem | Issue GitHub template RCA | GitHub Issues label:incident,P1 | Sous 48h |

## 8.2 Runbook — Restauration de backup

| Étape | Action | Commande | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier | Lister backups disponibles | ls -la /backup/daily/ ou aws s3 ls | 2 min |
| 2. Déchiffrer | Déchiffrer backup GPG | gpg --decrypt backup.sql.gpg > backup.sql | 5 min |
| 3. Restaurer | Restaurer PostgreSQL | psql -U koprogo -d koprogo_prod < backup.sql | 10-30 min |
| 4. Vérifier | Tester intégrité données | SELECT count(*) FROM buildings, units, owners; | 5 min |
| 5. Relancer | Redémarrer backend | systemctl restart koprogo-backend | 2 min |

## 8.3 Runbook — Incident de sécurité

| Étape | Action | Détail |
| --- | --- | --- |
| 1. Détecter | Alerte IDS/WAF/fail2ban | Suricata, CrowdSec ban, fail2ban jail |
| 2. Isoler | Bloquer la source | iptables -I INPUT -s <IP> -j DROP ou CrowdSec |
| 3. Analyser | Examiner logs Suricata + Loki | Nature attaque : SQLi, XSS, brute-force |
| 4. Corriger | Appliquer correctif | Update règles / patch code / update deps |
| 5. Intégrité | Audit AIDE + rkhunter | aide --check + rkhunter --check |
| 6. Signaler | GDPR si données perso | APD sous 72h si breach confirmé |
| 7. Post-mortem | Issue label:security-incident | RCA + actions correctives dans le backlog |

# 9. Roadmap d’implémentation de la gouvernance

L’adoption du cadre intégré est progressive, alignée sur les jalons KoproGo :

| Jalon | TOGAF | Scrum/Nexus/SAFe | ITIL | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J0-J1 (actuel) | Principes + ADR | Kanban → Scrum (1 team) | Monitoring basique + runbooks | Ce document + dashboards |
| J2 (200-500) | Architecture K3s | Scrum structuré + sprints | SLA formalisés + alerting | SLA document + capacity plan |
| J3 (500-1000) | Arch. IA/Blockchain/IoT | Nexus (2-4 teams) | Service Desk L1-L2-L3 | CMDB + catalogue services |
| J4 (1000-2000) | Architecture multi-node | Nexus maturé | Processus ITIL complets | Audit externe |
| J5+ (2000-5000) | Multi-région | Nexus + SAFe Essential | ITSM intégré | PI Planning + ISO 27001 prép |

## 9.1 Actions immédiates (Sprint en cours)

- Créer les labels GitHub : incident, P1-P4, known-error, change-standard/normal/emergency

- Créer les templates d’issues pour incidents, post-mortems, et RFC

- Finaliser les dashboards Grafana : API Health, Infrastructure, Security, Capacity

- Documenter les 3 runbooks prioritaires dans monitoring/runbooks/

- Définir la Definition of Done dans CONTRIBUTING.md

- Configurer Alertmanager avec les seuils SLA (section 6.6)

## 9.2 Actions moyen terme (Jalons 2-3)

- Mettre en place la CMDB basée sur les assets Terraform

- Créer le catalogue de services (cloud, self-hosted, modules communautaires)

- Former les contributeurs aux pratiques Scrum + ITIL essentielles

- Implémenter le chatbot IA L1 support (Jalon 3)

- Migrer les ADR vers format MADR (Markdown Any Decision Records)

- Automatiser le capacity planning avec alertes prédictives

## 9.3 Actions long terme (Jalons 5+)

- Former un Release Train Engineer (RTE) pour piloter le premier PI Planning

- Définir formellement les flux de valeur pour le Lean Portfolio Management

- Préparer la certification ISO 27001 (documentation + audits internes)

- Mettre en place l’outillage SAFe : PI Planning board, ROAM board, Program Board

- Intégrer les métriques SAFe (PI Predictability, NPS) dans Grafana

# 10. Glossaire et références

## 10.1 Glossaire

| Acronyme | Définition |
| --- | --- |
| ADM | Architecture Development Method (TOGAF) |
| ADR | Architecture Decision Record |
| ART | Agile Release Train (SAFe) |
| ASBL | Association Sans But Lucratif (droit belge) |
| CMDB | Configuration Management Database |
| CSI | Continual Service Improvement (ITIL) |
| DDD | Domain-Driven Design |
| DoD | Definition of Done |
| GDPR | General Data Protection Regulation (RGPD) |
| I&A | Inspect and Adapt (SAFe) |
| IDS | Intrusion Detection System |
| IP Sprint | Innovation and Planning Sprint (SAFe) |
| KEDB | Known Error Database |
| LPM | Lean Portfolio Management (SAFe) |
| MTTR | Mean Time To Restore |
| NIT | Nexus Integration Team |
| PI | Program Increment (SAFe) |
| RCA | Root Cause Analysis |
| RFC | Request for Comments |
| RPO | Recovery Point Objective |
| RTE | Release Train Engineer (SAFe) |
| RTO | Recovery Time Objective |
| SLA | Service Level Agreement |
| SVS | Service Value System (ITIL v4) |
| WAF | Web Application Firewall |

## 10.2 Références du repo

| Document | Chemin repo | Usage |
| --- | --- | --- |
| Architecture & Dev Guide | CLAUDE.md | Architecture hexagonale, TDD, commandes |
| Sécurité production | infrastructure/SECURITY.md | LUKS, IDS, WAF, backups, hardening |
| Monitoring | monitoring/README.md | Scripts monitoring VPS |
| Capacity Calculator | monitoring/scripts/capacity_calculator.sh | Estimation copros supportées |
| Performance | docs/PERFORMANCE_REPORT.rst | Load tests, latences, CO₂ |
| Gouvernance ASBL | docs/GOVERNANCE.rst | Structure, décisions, Comité Éthique IA |
| Roadmap | docs/ROADMAP_PAR_CAPACITES.rst | Jalons 0→7, progression par capacités |
| Modèle économique | docs/ECONOMIC_MODEL.rst | Prix fixe 5€, transparence |
| Contributing | CONTRIBUTING.md | Workflow, branches, conventions, checklist PR |
| CI/CD | .github/workflows/ | Pipelines CI, security, docs |
| Déploiement | argocd/ + deploy/ | ArgoCD manifests, GitOps |
| Fonds solidarité | docs/FONDS_SOLIDARITE.rst | Aide litiges, prêts 0%, urgence |